| 附表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交城县2020年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-农村道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 开工时间 | 完工时间 |  |  |
| 二 | 基础设施 建设项目- 农村道路工程 | 小计 |  |  |  | 2516.6131 |  |  |  |  |  |
| （一） | 2019年农村道路工程项目 | 小计 |  |  |  | 670.4465 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东坡底乡 | 小计 |  |  |  | 25.5528 |  |  |  |  | 东坡底乡 |
| 1 | 东坡底乡大塔村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 东坡底乡大塔村 | 街巷硬化 | 25.5528 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 东坡底乡大塔村委 |
| 2 | 会立乡 | 小计 |  |  |  | 199.4534 |  |  |  |  | 会立乡 |
| 1 | 会立乡中庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡中庄村 | 街巷硬化 | 2.2710 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡中庄村 |
| 2 | 会立乡兑久会村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡兑久会村高家坪组 | 街巷硬化、产业路 | 31.2962 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡兑久会村 |
| 3 | 会立乡西落沟村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡西落沟村田家沟组、西落沟组 | 街巷硬化 | 9.9514 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡西落沟村 |
| 4 | 会立乡石沙庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡石沙庄村 | 街巷硬化 | 12.3443 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡石沙庄村 |
| 5 | 会立乡胡家沟村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡胡家沟村 | 街巷硬化 | 3.2807 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡胡家沟村 |
| 6 | 会立乡双家寨村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡双家寨村 | 街巷硬化 | 26.8218 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡双家寨村 |
| 7 | 会立乡龙江寨村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡龙江寨村曹家庄组、米家庄组、青崖沟组 | 街巷硬化 | 48.7246 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡龙江寨村 |
| 8 | 会立乡翟家庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡翟家庄村翟家庄组、南沟组 | 街巷硬化 | 22.7447 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡翟家庄村 |
| 9 | 会立乡柏叶口村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡柏叶口村 | 街巷硬化 | 10.7630 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡柏叶口村 |
| 10 | 会立乡白草庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡白草庄村 | 街巷硬化、人畜分离道路硬化 | 15.4702 |  | 2019/1/3 | 2019/12/3 | 方便群众出行，通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡白草庄村 |
| 11 | 会立乡代家庄村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡代家庄村 | 联组路、街巷硬化、人畜分离道路硬化 | 14.1707 |  | 2019/1/3 | 2019/12/3 | 方便群众出行，通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡代家庄村 |
| 12 | 会立乡窑儿上村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 会立乡窑儿上村 | 街巷硬化 | 1.6148 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 会立乡窑儿上村 |
| 3 | 水峪贯镇 | 小计 |  |  |  | 15.0834 |  |  |  |  | 水峪贯镇 |
| 1 | 水峪贯镇榆林村道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 水峪贯镇榆林村 | 街巷硬化 | 6.1640 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 水峪贯镇榆林村 |
| 2 | 水峪贯镇岭上村周家沟组道路硬化工程 | 交通局 | 改建 | 水峪贯镇岭上村周家沟组 | 街巷硬化 | 8.9194 |  | 2019/1/1 | 2019/12/1 | 通过改建、修缮等技术手段，确保贫困村整体村貌提升 | 水峪贯镇岭上村 |
| 4 | 岭底乡 | 小计 |  |  |  | 430.3569 |  |  |  |  | 岭底乡 |
| 1 | 岭底乡卯底村至申柏岩组联组路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡峁底村申柏岩组 | 联组路硬化 | 16.2341 |  | 2019/1/3 | 2019/12/3 | 方便群众出行 | 岭底乡卯底村 |
| 2 | 岭底乡交鲁线至周家坡联组路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡歇马头村周家坡组 | 联组路硬化 | 19.5732 |  | 2019/1/3 | 2019/12/3 | 方便群众出行 | 岭底乡歇马头村 |
| 3 | 岭底乡柏崖头至牛家沟组联组路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡寨上村 | 联组路硬化 | 132.8079 |  | 2019/1/3 | 2019/12/3 | 方便群众出行 | 岭底乡寨上村 |
| 4 | 岭底乡前庄至横头村通村路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡横头村 | 通村路硬化 | 124.6388 |  | 2019/1/4 | 2019/12/4 | 方便群众出行 | 岭底乡横头村 |
| 5 | 岭底乡窑底至光足村通村路、光足至偏交联组路 | 交通局 | 改建 | 岭底乡光足村 | 通村路、联组路硬化 | 137.1029 |  | 2019/1/4 | 2019/12/4 | 方便群众出行 | 岭底乡光足村 |
| （二） | 2020年农村道路工程项目 | 小计 |  |  |  | 1846.16658 |  |  |  |  |  |
| （一） | 水峪贯镇 | 小计 | 4 |  |  | 1025.32212 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水峪贯镇东孟村进村公路铺油工程 | 交通局 | 新建 | 水峪贯镇东孟村 | 新建公路路基及铺油5公里 | 708.9546 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 水峪贯镇东孟村 |
| 2 | 水峪贯镇西孟村进村道路硬化项目 | 交通局 | 改建 | 水峪贯镇西孟村 | 硬化道路3000米 | 67.04706 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 水峪贯镇西孟村 |
| 3 | 水峪贯镇榆林村护路筑坝工程 | 交通局 | 新建 | 水峪贯镇榆林村 | 护路坝1.5公里 | 174.2673 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 水峪贯镇榆林村 |
| 4 | 水峪贯镇鲁沿至董家圪垛组联组路硬化工程 | 交通局 | 新建 | 水峪贯镇鲁沿村 | 道路硬化0.4公里 | 75.05316 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 水峪贯镇鲁沿村 |
| （二） | 东坡底乡 | 小计 | 2 |  |  | 171.41892 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东坡底乡鱼儿村通村组公路硬化工程 | 交通局 | 新建 | 东坡底乡鱼儿村鱼儿组至后岭底组 | 对村内街道进行硬化 | 102.7404 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 东坡底乡鱼儿村 |
| 2 | 东坡底乡李家沟村街巷道路硬化工程 | 交通局 | 新建 | 东坡底乡李家沟村 | 李家沟组产业路硬化5200平米、便民桥3座，中卷组产业路硬化5000平米、便民桥1座 | 68.67852 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 东坡底乡李家沟村 |
| （三） | 会立乡 | 小计 | 4 |  |  | 194.32314 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会立乡双家寨村人畜分离工程段硬化项目 | 交通局 | 新建 | 会立乡双家寨村 | 水泥硬化 | 19.64364 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 会立乡双家寨村 |
| 2 | 会立乡窑儿上村道路硬化工程 | 交通局 | 新建 | 会立乡窑儿上村 | 新建道路硬化700米*4.5米 | 18.62682 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 会立乡窑儿上村 |
| 3 | 会立乡翟家庄村南沟组人畜分离工程段硬化项目 | 交通局 | 新建 | 会立乡翟家庄村 | 南沟组人畜分离工程段、产业道路硬化 | 102.55752 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 会立乡翟家庄村 |
| 4 | 会立乡河西庄村街巷硬化项目 | 交通局 | 改建 | 会立乡河西庄村 | 硬化村内道路及人畜分离工程产业道路长2800米、宽4.5米 | 53.49516 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 会立乡河西庄村 |
| （四） | 西营镇 | 小计 | 1 |  |  | 235.95648 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石侯进村路 | 交通局 | 改建 | 西营镇石侯村 | 道路硬化1.3公里 | 126.8847 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 西营镇石侯村 |
| 2 | 寨子进村路 | 交通局 | 改建 | 西营镇寨子村 | 道路硬化0.6公里 | 58.5255 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 西营镇寨子村 |
| 3 | 城头进村路 | 交通局 | 改建 | 西营镇城头村 | 道路硬化0.5公里 | 50.54628 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 西营镇城头村 |
| （五） | 庞泉沟镇 | 小计 | 1 |  |  | 77.53044 |  |  |  |  |  |
| 1 | 庞泉沟镇张沟村道路硬化项目 | 交通局 | 新建 | 张沟村（二合庄、阳堤塔） | 新建二合庄组通往人畜分离牛场的道路硬化长约1公里、宽3米，新建阳堤塔组通往人畜分离牛场的道路硬化长约1.5公里、宽3米 | 77.53044 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 庞泉沟镇张沟村 |
| （六） | 夏家营镇 | 小计 | 1 |  |  | 125.6043 |  |  |  |  |  |
| 1 | 夏家营镇贾家寨村农村道路硬化工程 | 交通局 | 新建 | 夏家营镇贾家寨村 | 新建硬化村东西果园道路（长3公里、宽7米） | 125.6043 |  | 2020.6 | 2020.10 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 夏家营镇贾家寨村 |
| （七） | 西社镇 | 小计 | 1 |  |  | 16.01118 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西社镇横岭村产业路硬化项目 | 交通局 | 新建 | 西社镇横岭村 | 硬化产业道路530米、路东侧砌石墙400立方米、回填土200立方米 | 16.01118 |  | 2020.4 | 2020.12 | 改变村容村貌、方便群众出行 | 西社镇横岭村 |