|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 | | | | | | | | | | | |
| **交城县2020年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-人居环境改善项目** | | | | | | | | | | | |
|  | 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目 主管部门** | **项目 性质** | **实施地点** | **主要建设任务** | **统筹整合资金规模** | **筹资方式** | **建设周期** | | **补助标准及绩效目标** | **责任单位** |
| **开工时间** | **完工时间** |
| **四** | **人居环境改善项目** | **合计** |  |  |  | **750.86** |  |  |  |  |  |
| 1 | 会立乡白草庄村人居环境改善项目 | 农业农村局 | 新建 | 白草庄村 | 购置1台垃圾运输三轮车、20个垃圾箱 | 4 |  | 2020.4 | 2020.8 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 白草庄村民委员会 |
| 2 | 会立乡上长斜村人居环境改善项目 | 农业农村局 | 新建 | 上长斜村 | 购置1台垃圾运输三轮车、29个垃圾箱 | 4.45 |  | 2020.4 | 2020.8 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 上长斜村民委员会 |
| 3 | 会立乡双家寨村人居环境改善 | 农业农村局 | 新建 | 双家寨村 | 购置1台垃圾运输三轮车、29个垃圾箱 | 4.45 |  | 2020.1 | 2020.12 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 双家寨村民委员会 |
| 4 | 水峪贯镇芝兰村垃圾桶安装项目 | 农业农村局 | 新建 | 芝兰村 | 购置6组（24个）垃圾桶 | 0.7 |  |  |  | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 芝兰村民委员会 |
| 5 | 水峪贯镇水峪贯村安装太阳能路灯项目 | 农业农村局 | 新建 | 水峪贯村 | 安装太阳能路灯75盏 | 37.5 |  |  |  | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 水峪贯村民委员会 |
| 6 | 水峪贯镇双龙村安装太阳能路灯项目 | 农业农村局 | 新建 | 双龙村 | 安装太阳能路灯20盏 | 8 |  | 2020.4 | 2020.6 | 提高村民生活水平，改善人居环境 | 双龙村民委员会 |
| 7 | 庞泉沟镇市庄村污水处理项目 | 环保局 | 新建 | 庞泉沟镇市庄村 | 新建污水处理站3个、污水管道、厕所 | 350 |  | 2020.1 | 2020.12 | 带动贫困户增收、巩固脱贫 | 市庄村民委员会 |
| 8 | 西孟村生活污水管网铺设及生活污水处理站建设工程 | 环保局 | 新建 | 水峪贯镇西孟村 | 铺设全村污水管网及相关配套设施，建设日处理40吨生活污水的处理站一处 | 48 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决全村村民的出行安全，改善村容村貌，带动贫困户增收 | 水峪贯镇西孟村村民委员会 |
| 9 | 青沿村生活污水管网铺设及生活污水处理站建设工程 | 环保局 | 新建 | 水峪贯镇青沿村 | 铺设全村污水管网及相关配套设施，建设日处理50吨生活污水的处理站一处 | 54 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决全村村民的出行安全，改善村容村貌，带动贫困户增收 | 水峪贯镇青沿村村民委员会 |
| 10 | 西社镇东社村污水处理工程 | 环保局 | 新建 | 西社镇东社村 | 采购水质处理设备 | 29.76 |  | 2019.11 | 2020.10 | 改善村容村貌，为村民生活提供保障，增加直接经济收益 | 西社镇东社村村民委员会 |
| 11 | 西营镇石侯村生活污水管网建设工程 | 环保局 | 新建 | 西营镇石侯村 | 埋设管道5800米，村南、村北各建设一个污水收集池及高压泵站 | 210 |  | 2020.5 | 2020.10 | 有效改善人居环境，带动贫困户通过劳力务工增加收入 | 西营镇石侯村村民委员会 |