附件4

- 34 -

交城县2023年巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金安排建设项目表

—人居环境综合整治项目

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目主管部门 | 项目性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 资金规模 | 建设周期 | 补助标准及绩效目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 完工时间 |
| **（三）** | **人居环境综合整治项目** | **合计** | **10** |  |  | **794.3889** |  |  |  |  |
| 1 | 夏家营村人居环境提质工程 | 乡村振兴局 | 续建 | 夏家营村 | 对村内混凝土排水管网改造5400米、220座混凝土雨水口 | 10.9567 | 2021.10 | 2021.12 | 提升人居环境，便利村民生活，增强村民的宜居感和幸福感。 | 夏家营镇人民政府 |
| 2 | 庞泉沟镇人居环境综合整治项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 庞泉沟镇各村 | 购置路灯360盏、垃圾三轮车20辆、绿皮垃圾桶435个 | 7.166 | 2021.7 | 2021.12 | 申请财政扶贫资金197.05万元，环境卫生得到改善，提升庞泉沟景区知名度，提升旅游年收入，百姓安居乐业，社会稳定健康，人与自然和谐相处。 | 庞泉沟镇人民政府 |
| 3 | 东坡底乡人居环境整治项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 东坡底乡各村 | 安装太阳能路灯280盏，包括安装地基、6米路灯杆和50瓦路灯；购置垃圾车16辆、绿皮垃圾桶485个 | 5.4318 | 2021.5 | 2021.12 | 使东坡底乡人居环境改善，推动美丽乡村建设。 | 东坡底乡人民政府 |
| 4- 35 - | 东坡底乡路面修复项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 东坡底乡窑儿上村张家庄组、柏叶口村柏叶口组、杜里会村胡家沟组、逯家岩村逯家岩组、燕家庄村兑久组 | 东坡底乡修复饮水工程损毁路面，窑儿上村张家庄组长400m、宽1m、厚0.15m，柏叶口村柏叶口组长3300m、宽0.8m、厚0.15m，杜里会村胡家沟组长800m、宽3.5m、厚0.15m，逯家岩村逯家岩组长2000m、宽2m、厚0.2m，燕家庄村兑久组长260m、宽1m、厚0.15m。 | 2.8624 | 2021.5 | 2021.12 | 通过修复饮水工程损毁路面，使东坡底乡人居环境改善推动美丽乡村建设。 | 东坡底乡人民政府 |
| 5 | 水峪贯镇人居环境综合整治项目 | 乡村振兴局 | 续建 | 水峪贯镇各村 | 西冶村等6个村自来水管网路面恢复；购置太阳能路灯250盏；水峪贯村公路两侧生活污水排水渠全部清理、铺盖石板；14个行政村每村配备1辆垃圾三轮车、部分重点村配备2辆，计18辆；每村党群服务中心配备3个垃圾桶计42个；建设26个垃圾临时转运点 | 8.972 | 2021.8 | 2021.10 | 巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，有效提高“六乱”整治效果，切实改善镇容村貌，提升群众幸福指数。 | 水峪贯镇人民政府 |
| 6- 36 - | 夏家营镇义望村内主干道路铺油工程 | 乡村振兴局 | 改建 | 夏家营镇义望村 | 对村内主干道路铺油56571平方米 | 257 | 2023.3 | 2023.7 | 把道路建设好，紧跟党中央决策部署，把义望村建设成美丽宜居乡村，实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化建设，提升人居环境，方便村民出行，农村美丽宜居宜业。 | 乡村振兴局 |
| 7 | 西营镇寨子村人居环境整治村容村貌提升工程二期 | 乡村振兴局 | 改建 | 西营镇寨子村 | 西营镇寨子村街巷路面水泥恢复5000平方米，铺油共计4000平方米 | 169 | 2023.5 | 2023.1 | 增加脱贫劳动力务工岗位及务工收入，受益人口数量4056人，其中建档立卡脱贫户631人。 | 乡村振兴局 |
| 8 | 东坡底乡鱼儿村人居环境治理项目 | 乡村振兴局 | 新建 | 东坡底乡鱼儿村鱼儿组、黄土沟组、大石头坡组、后岭底组、舍科组 | 鱼儿村鱼儿组护坡工程：新建长660m护坡；在鱼儿村鱼儿组、黄土沟组、大石头坡组、后岭底组、舍科组安装太阳能路灯40盏；在鱼儿村舍科组实施路面修复、回填土、硬化长400m | 106 | 2023.4 | 2023.12 | 通过实施鱼儿村人居环境治理项目，带动村民、村集体经济收入，建设美丽宜居乡村，促进乡村振兴。 | 乡村振兴局 |
| 9- 37 - | 洪相镇广兴村人居环境提升项目--安装太阳能路灯 | 乡村振兴局 | 新建 | 洪相镇广兴村 | 全村主干道安装太阳能路灯500余盏 | 137 | 2023 | 2023 | 村民出行方便，村容整洁，受益人口数量5068人，其中建档立卡贫困户220户527人。 | 乡村振兴局 |
| 10 | 西营镇西营村安装太阳能路灯工程 | 乡村振兴局 | 新建 | 西营镇西营村 | 在西营村养老院到文水文倚村之间全部安装太阳能路灯共150盏，包括安装地基、路灯杆和路灯 | 90 | 2023.5 | 2023.10 | 增加脱贫劳动力务工岗位及务工收入，受益人口数量8336人，其中建档立卡脱贫户1139人。 | 乡村振兴局 |