附件3

交城县2025年巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金安排建设项目表—农村道路工程

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 调整后资金 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 开工时间 | 完工时间 |  |  |
| （二） | 基础设施建设项目—农村道路工程 | 合计 | 17 |  |  | 1073.44 |  |  |  |  |
| 1 | 青村村内道路硬化工程 | 县交通 运输局 | 续建 | 天宁镇青村 | 全村道路硬化，长8.955公里 | 0.98 | 2022.6 | 2022.12 | 方便村民出行，改善村容村貌，解决因修污水、自来水管网开挖道路，造成村民出行及日常生活问题，带动经济发展。 | 县交通 运输局 |
| 2 | 大塔村中卷组道路硬化项目 | 县交通 运输局 | 续建 | 东坡底乡大塔村中卷组 | 街巷硬化1.261公里 | 0.2 | 2022.6 | 2022.12 | 方便村民出行，改善村容村貌，促进群众养殖业发展。 | 县交通 运输局 |
| 3 | 窑儿上村张家庄组进村桥建设项目 | 县交通 运输局 | 续建 | 东坡底乡 窑儿上村 张家庄组 | 修建进村桥1座 | 0.2 | 2022.6 | 2022.12 | 方便村民出行，改善村容村貌，促进群众养殖业发展。 | 县交通 运输局 |
| 4 | 杜里会村南沟组 涵洞工程 | 县交通 运输局 | 续建 | 东坡底乡 杜里会村 南沟组 | 新建1座跨河桥 | 0.2 | 2022.6 | 2022.12 | 方便村民出行，改善村容村貌，促进群众养殖业发展。 | 县交通 运输局 |
| 5 | 柏叶口村桥、青沿村牛心桥建设项目 | 县交通 运输局 | 续建 | 东坡底乡柏叶口村、水峪贯镇青沿村牛心组 | 柏叶口村修建跨河大桥，桥长37米、桥宽7米、桥体高6米，青沿村修建板桥一座（桥体宽7米、桥面宽6米、桥长30米），桥梁两侧各延伸10米水泥路。 | 2.2 | 2021.11 | 2023.7 | 方便村民出行，带动村内经济、帮扶村内脱贫人口，带动村集体实现乡村振兴，改善村容村貌，带动经济发展。 | 县交通 运输局 |
| 6 | 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目城头村道路硬化工程 | 县交通 运输局 | 续建 | 城头村 | 路线全长1.61公里，路基工程、路面工程、雨水工程、照明工程等。 | 10.66 | 2023.1 | 2023.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，促进群众产业发展，增加收入。 | 县交通 运输局 |
| 7 | 2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目青村道路硬化工程 | 县交通 运输局 | 续建 | 青村 | 全长8.995公里，建设内容为路面工程。 | 30 | 2022.9 | 2022.12 | 全额补助，方便村民出行，改善村容村貌，解决因修污水、自来水管网开挖道路，造成村民出行及日常生活问题，带动经济发展。 | 县交通 运输局 |
| 8 | 交城县2024年农村公路日常养护服务项目 | 县交通 运输局 | 改建 | 交城县 | 对全县辖区范围内的农村公路792.076公里进行日常养护。 | 32.7255 | 2024.7 | 2025.6 | 保障村民出行方便，建设美丽宜居乡村。 | 县交通 运输局 |
| 9 | 岔口村道路硬化 工程 | 县交通 运输局 | 改建 | 东坡底乡 岔口村 | 路线全长0.168km，共计1条道路，路面结构形式为铣刨1cm后加铺6cm沥青混凝土面层，主要工程量6cm沥青混凝土1260平方米。 | 8 | 2025.8 | 2025.12 | 确保村民生命财产安全，出行方便，提高群众满意度，增加村民种植产业经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 县交通 运输局 |
| 10 | 夏家营至广兴、岭底至东坡路面改造 工程 | 县交通 运输局 | 改建 | 夏家营镇郭家寨村、贺家寨村、王家寨村、温家寨村、小辛村、大辛村，西营镇石侯村、大营村，洪相镇广兴村 | 全长15.855公里，其中夏家营至广兴9.076公里，岭底至东坡6.779公里，路基路面、排水防护工程、石侯村退水渠涵洞、交叉工程。 | 140 | 2025.8 | 2025.12 | 通过该项目，带动村民、村集体经济收入，保障村民出行方便，建设美丽宜居乡村。 | 县交通 运输局 |
| 11 | 2025年-2026年交城县农村公路日常养护项目 | 县交通运输局 | 改建 | 交城县 | 对全县辖区范围内的农村公路792.075公里进行日常养护。 | 60.2745 | 2025.6 | 2026.5 | 保障村民出行方便，建设美丽宜居乡村。 | 县交通 运输局 |
| 12 | 水峪贯村道路硬化工程 | 县交通 运输局 | 改建 | 水峪贯镇 水峪贯村 | 道路1条，长度2.36公里，宽度为6.5m，5cm沥青路面9120㎡，18CM水稳9120㎡，边沟1520米，挡墙160米。 | 199 | 2025.8 | 2025.12 | 通过路面铺油，群众出行安全。增加脱贫劳动力务工岗位及务工收入，受益人口数量2570人。 | 县交通 运输局 |
| 13 | 石侯村村内道路硬化项目 | 县交通 运输局 | 改建 | 西营镇 石侯村 | 路线全长2.11km，共计4条道路，现有道路为水泥混凝土道路，破损比较严重，需将原有道路进行挖除后进行铺筑5cm沥青混凝土面层+18cm水泥稳定碎石基层，两侧增设25*23现浇混凝土小矮墙，需修复道路一侧的现有边沟。 | 102 | 2025.8 | 2025.12 | 方便群众出行，增进民生福祉，提升生活环境，推进乡村振兴，受益人口数为6618人。 | 县交通 运输局 |
| 14 | 大陵庄村村内道路修复项目 | 县交通 运输局 | 改建 | 夏家营镇 大陵庄村 | 道路1条，长度0.410公里，加铺5cm沥青路面2050㎡，12cm散水1068㎡，花岗岩路缘石20.5m³。 | 19 | 2025.8 | 2025.12 | 解决村民出行难的困扰，使全体村民出行便利，为农民创造舒适、便利、良好的生活、生产环境，受益人口数为668人。 | 县交通 运输局 |
| 15 | 洪相村人居环境整治硬化街道项目 | 县交通 运输局 | 改建 | 洪相镇 洪相村 | 村内1条道路，长度为270m；5cm沥青混凝土路面+18cm厚水稳2700㎡。 | 29 | 2025.8 | 2025.12 | 增进民生福祉，提升生活环境，受益人口数为3086人。 | 县交通 运输局 |
| 16 | 交城县2021年农村公路灾后恢复重建沙沟桥工程 | 县交通 运输局 | 改建 | 西社镇 沙沟村 | 1座/70米，桩基、上部结构（空心板）、下部结构（桥台、桥墩）、桥面铺装、路面工程、安全生命防护工程。 | 296 | 2025.8 | 2025.12 | 使全体村民出行便利，是实施乡村振兴战略的有效举措，受益人口数为1525人。 | 县交通 运输局 |
| 17 | 段村道路硬化工程 | 县交通 运输局 | 改建 | 夏家营镇 段村 | 村内5条道路，长度为2.47公里；5cm厚中粒式沥青混凝土路面13548㎡，18cm厚水泥稳定碎石基层7280㎡。边沟950米。 | 143 | 2025.8 | 2025.12 | 解决村民出行难的困扰，使全体村民出行便利，为村民创造舒适、便利、良好的生活、生产环境，受益人口数为4600人。 | 县交通 运输局 |