交财预﹝2022﹞38号

交城县财政局

关于进一步加强和规范政府专项债券管理的通 知

县直各有关单位、局各有关股室：

政府专项债券作为落实积极财政政策和跨周期宏观调控的重要工具，在支持经济建设和社会发展中起到了重要作用。为进一步提高政府专项债券资金使用效益，实现政府专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理，我局根据《山西省政府专项债券管理暂行办法》并结合我县实际情况，就进一步加强和规范政府专项债券管理通知如下：

一、强化政府专项债券项目谋划和储备

各项目单位要严格按照相关政策要求做实做细政府专项债券前期发行准备工作，局有关股室对发改部门会同行业主管部门梳理的项目清单就融资收益平衡、发行条件、事前绩效评估及风险防控等方面进行审核，严把政府债务管理关，严控地方政府法定债风险。

二、规范使用政府专项债券资金

- 根据上级政府批准的政府新增专项债务限额及政府专项债券项目，按照同级人大或其常委会的批准，局有关股室对用款单位提出的资金拨付申请和绩效目标进行审核，严把“资金跟着项目走”原则，在确保工程质量、资金安全的前提下，及时督促项目单位依法合规加快项目建设和资金使用进度。

三、做好政府专项债券穿透式监管

项目单位负责政府专项债券形成的对应资产的运营、管理、维护和调转；负责具体做好政府专项债券项目绩效管理各项工作。局有关股室根据需要开展重点绩效监控、重点绩效评价，对评价结果进行反馈和应用；依托预算管理一体化系统、地方政府债务管理系统等大数据平台跟踪政府专项债券绩效管理情况，积极探索利用信息化手段对政府专项债券项目实行穿透式监管。

四、严格落实政府专项债券还本付息

项目单位应及时将项目产生的政府性基金收入、专项收入足额缴入本级国库，确保按时还本付息。未能足额还本付息的，可通过扣减单位预算资金等措施予以偿付。

五、建立政府专项债券资金支出进度考核机制

- 局有关股室根据政府专项债券资金下达时间，每三个月对项目单位政府专项债券资金支出进度进行考核。支出进度达标要求为：政府专项债券发行后满3个月不足6个月支出进度≥25%，超6个月不足9个月≥50%，超9个月不足12个月支出进度≥75%，满12个月应完成除质保金等合规预留资金外政府专项债券资金全部支出使用。

- 局有关股室针对政府专项债券资金下达后未满12个月考核不达标的项目，督促项目单位加快资金使用进度；政府专项债券资金下达后满12个月仍未达标的，项目单位应及时提出资金调整方案，经县政府及本级人大或其常委会批准后上报上级财政部门，经上级财政部门批准后及时调整。

六、严肃财经纪律

- 挪用政府专项债券资金、恶意逃废政府专项债券偿还责任等违反相关规定的行为，我局将依规收回政府专项债券资金；情节严重的，依法依规追究有关单位及人员的行政责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

交城县财政局

2022年4月13日

交城县财政局办公室                  2022年4月13日印发