东坡底乡人民政府文件

东政发﹝2024﹞21号

关于东坡底乡建设工程消防审验问题专项整治工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，全面落实省委省政府相关批示精神，妥善解决我乡建设工程消防审验职责移交及历史遗留问题，根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国行政许可法》以及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法规，结合省安全生产委员会《全省建设工程消防审验问题专项整治工作方案》、市安全生产委员会《全市建设工程消防审验问题专项整治工作方案》和我乡实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，强化底线思维和风险意识，统筹发展和安全，坚持实事求是、分类施策，有序妥善解决全乡建设工程消防审验问题，为人民群众生命财产安全和经济社会高质量发展提供更优消防安全保障。

二、基本原则

（一）人民至上、生命至上。以对人民生命安全高度负责的态度，将专项整治工作作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化为为群众办实事的重点工作内容，坚守安全底线，最大限度提升既有建设工程消防安全水平。

（二）依法依规、标本兼治。坚持严格执法，既不擅自附加办事条件，也不降低审批质量，确保事项办理经得起历史检验。对违法违规项目要严格依法依规予以查处，切实推动隐患整改。

（三）新旧街接、突出重点。坚持问题导向、目标导向，考虑历史、结合实际，做好新旧技术标准适用衔接。区分轻重缓急，按照上级要求合理确定分类处置政策，优化审批程序，先重点后一般，分类分步扎实有序解决既有建设工程消防审验有关问题。

三、组织机构

成立建设工程消防审验问题整治工作专班。

组  长: 张佳栋 东坡底乡党委书记

张尧文 东坡底乡党委副书记、乡长

副组长：程卫军 东坡底乡人大主席

刘  志 东坡底乡党委副书记

郝彩军 东坡底乡专武部长

李鹏彪 东坡底乡纪检书记

王海龙 东坡底乡副乡长

梁  洁 东坡底乡副乡长

张  彪 东坡底乡组宣委员

闫  桢 东坡底乡副乡长

刘卫珍 东坡底乡党群服务中心主任

武  强 东坡底乡退役军人服务站站长

李纬宽 东坡底乡派出所所长

王兴东 东坡底乡国土所所长

成效斌 东坡底乡卫生院院长

倪瑞斌 东坡底乡会立卫生院院长

王建斌 东坡底乡会立供电所长

岳鹏亮 东坡底乡供电所所长

成  员:乡国土所、派出所、各村“两委”主干

工作专班依托乡消防安全专业委员会办公室，牵头组织协调具体事宜，负责制定整体工作方案，研究解决难点问题，适时组织督导检查。

四、整治范围

1998年9月1日《中华人民共和国消防法》实施后，未经消防验收或验收不合格擅自投入使用、未经消防备案或备案抽查不合格未停止使用的新建、改建、扩建既有建（构）筑物。

包括:房屋建筑、公路、水利、市政、商业与物资、农业、林业、粮食、建材、冶金、石化、机械、轻工、纺织、电子与通信、广播电影电视等需按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的建设工程。自建住宅、救灾和非人员密集的临时性建筑。

五、阶段任务

（一）安排部署阶段（2024年2月5日前完成）

明确工作要求，全面动员部署，特别是各村主干要把责任落实到岗位、落实到人头，确保事事有人抓、有人管。积极做好政策宣讲，充分利用各类媒介，加强工作宣传，将政策讲透、讲清、讲到位，不断增强目标主体法律意识。

- （二）清查摸底阶段（2024年3月31日前完成）

- 要结合本地实际，以村为基本单元，充分发挥基层网格力量组织清查，要厘清底数和问题原因，建立整治工作台账和问题清单，确保信息数据完整准确，避免疏漏。

- （三）集中整治阶段（2024年12月31日前完成）

乡政府要负责督促责任主体整改消防审验问题，并根据建筑使用功能的火灾危险性，按照先重点后一般的原则，分类分期推进整改：

1.2024年6月10日前，完成下列场所的整改:生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站等火灾高危场所及人员密集场所（包括公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等）

2.2024年12月20日前，完成下列场所的整改:其他高层建筑（包括建筑高度大于27米的住宅建筑和建筑高度大于24米的非单层厂房、仓库和其他民用建筑）及其它建设工程。

各村要针对前期摸排汇总的建设工程消防审验问题，分析研判、厘清问题原因，及时报送乡政府。

（四）巩固提升阶段（2025年6月10日前）

在此基础上，力争用半年左右时间，基本解决既有建设工程消防审验问题，有效防范化解既有建设工程消防安全风险隐患。

六、工作要求

（一）强化组织领导。各包村领导及村两委主干要切实提高站位，全面动员部署、科学统筹协调，积极做好政策宣讲，推动相关责任主体树立法治意识，积极主动申报消防审验。要加强政策支持和经费保障，按照省、市、县级方案要求，分类细化责任，合理制定计划，倒排整治工期，确保按时完成排查整治工作。

（二）压实主体责任。建设单位（产权人）依法履行既有建筑消防设计、施工质量主体责任，原建设单位已不具备法定主体资格的，由其权利义务承受人履行主体责任。设计、施工、工程监理、技术服务等单位依法依规对既有建设工程设计、施工质量、验收质量负主体责任。

（三）加强跟踪问效。各包村领导及村两委主干要加强检查督导，推动工作落地见效，对责任主体不履行消防安全责任，不配合整治行动，拒绝整改的，从严依法处罚。乡工作专班将定期调度工作、通报进展情况，适时组织督导检查，并对责任不落实、措施不得力、工作进展缓慢的进行约谈警示。

东坡底乡人民政府

2024年3月11日